# [I128-2829] Расширить Security для системного хранения и ротации секретов интеграций

Оглавление

# [I128-2829] Расширить Security для системного хранения и ротации секретов интеграций

| Тип | Версия | Статус | Приоритет | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⚙️ Новые возможности | 2026.3 | 🔘 Завершено | Средний | Unassigned |

Компоненты: ИРБИС 128. Модуль Security - Подсистема безопасности
Завершено: 09.09.2026 06:33

- Цель

Нужно расширить Security системным контрактом хранения и ротации секретов интеграций: токенов, паролей, webhook secrets, API keys и других чувствительных значений. Модули должны хранить ссылки на секреты, а не сами значения.

Решение должно быть общесистемным: оно используется I128FMail, EventBus transports, webhooks, API adapters, Automation и будущими интеграционными профилями.

- Состав работ

- Описать secret reference, secret metadata, owner module, allowed consumers, purpose, expiry, rotation policy, access policy, where-used, masking, audit и diagnostic policy.

- Секретное значение должно отображаться только при создании или ротации по policy и не должно попадать в readback, export, logs, diagnostic packages, EventBus payload, Queue payload или Help examples.

- Поддержать ротацию значения без изменения reference, если consumer продолжает использовать тот же secret reference.

- Поддержать where-used: какие webhooks, mailbox profiles, API adapters, EventBus delivery или Automation profiles используют reference, без раскрытия значения.

- Добавить migration warnings для существующих открыто сохраненных токенов и паролей: найти, классифицировать риск и предложить перенос в secret reference.

- Передавать в Observability только masked safe signals и давать HealthCheck-проверки expired secrets, missing references, unsafe plain values и consumers without permission.

  - Границы ответственности

- Security владеет secret reference, правами, masking, audit, rotation, expiry и policy доступа к значениям.

- Доменный или интеграционный модуль владеет только ссылкой на секрет и собственным transport/protocol mapping.

- Observability, Log, HealthCheck, EventBus и Queue получают только безопасные masked identifiers, а не secret value.

  - Критерии приемки

- Администратор может создать secret reference, привязать его к интеграционному профилю, ротировать значение и увидеть where-used без раскрытия секрета.

- Значение секрета не попадает в export, логи, diagnostics, EventBus payload, Queue payload или пользовательские ошибки.

- Права чтения, изменения, ротации и использования секрета разделены.

- Ротация сохраняет ссылку и не требует правки кода потребителя.

- HealthCheck находит expired secrets, missing references и небезопасные plain values.

  - TestA и Help

- TestA должен покрыть создание, использование, ротацию, masking, where-used, access denied, migration warning и отсутствие secret value в diagnostics.

- Help должен описать настройку secret references, ротацию и безопасную диагностику.

-

- Суть

Первый кодовый срез по I128-2829: модуль Security получает системный контракт хранения ссылок на секреты и безопасной ротации значений. Доменные и интеграционные модули должны хранить secret://scope/name, а не открытые token, password, API key или webhook secret.

- Что изменено

- Security переведен на штатный ObjectModule::__call lifecycle без изменения существующей логики SID/прав.

- Добавлены Security/__call функции: нормализация secret reference, ротация, безопасное resolve, metadata/list, masking и локальный health-check.

- Значения секретов шифруются в DataPath/Security/Secrets и не возвращаются в list/metadata/health/help/audit.

- Добавлен системный JSON-контракт modules/Security/system/secrets_contract.json.

- Добавлена Helpстраница Security/Secrets и расширен TestAсценарий Security.

  - Проверка

- PHP lint: modules/Security/api.php, modules/Security/Tests/Module.inc, все modules/Security/__call/*.inc.

- JSON parse: modules/Security/system/secrets_contract.json.

- TestA target: Security:module - passed.

- TestA suite по Security со structural=1: total=9, passed=9, failed=0.

- Help HTTP: ?id=Help/Show&m=Security/Secrets - 200.

  - Границы

Этот PR не реализует UI-редактор секретов и не переносит в Security доменную логику API, I128FMail, EventBus, Queue или Tasks. Эти модули должны использовать только ссылку на секрет и собственные доменные правила.

## 1. Связанные задачи

### 1.1. 🔗 blocks: I128-2827

[I128-2827] Расширить I128FMail как входящий почтовый канал задач Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.2. 🔗 blocks: I128-2830

[I128-2830] Реестр API-контрактов и профилей внешней интеграции Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.3. 🔗 blocks: I128-2834

[I128-2834] AI input profiles, masking и consent Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.4. 🔗 blocks: I128-2836

[I128-2836] AIProvider/AIModel policy и routing Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.5. 🔗 blocks: I128-2797

[I128-2797] Расширить Security для проектных прав, полей, действий и аудита доступа Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.6. 🔗 blocks: I128-2798

[I128-2798] Реализовать HealthCheck для workflow-проектов и задач Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.7. 🔗 blocks: I128-2799

[I128-2799] Подготовить TestA-контракты системных JSON и end-to-end сценариев Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.8. 🔗 blocks: I128-2818

[I128-2818] Реализовать наблюдаемость Observability для промышленных модулей Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko