# [I128-2794] Реализовать системную событийную шину EventBus

Оглавление

# [I128-2794] Реализовать системную событийную шину EventBus

| Тип | Версия | Статус | Приоритет | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⚙️ Новые возможности | 2026.3 | 🔘 Завершено | Средний | Ilya Mikhaylenko |

Компоненты: Нет
Завершено: 08.09.2026 12:51

- Цель Реализовать системную событийную шину EventBus для ИРБИС 128: единый механизм фиксации событий, transactional outbox, inbox, подписок, доставок, повторов, dead-letter, идемпотентности и диагностики событийных операций.

- Контекст EventBus является новым системным runtimeмодулем. Его не нужно смешивать с существующим предметным модулем мероприятий Event. EventBus не знает структуру задач, обращений или других доменных записей: модуливладельцы публикуют события и предоставляют schemas, payload profiles, handlers и resolvers.

- Что Нужно Сделать

- Ввести модель EventType: ключ события, владелец, версия schema, класс выполнения, retention, masking policy и правила совместимости версий.

- Ввести модель EventRecord: event id, type, version, source module, object reference, actor, occurred at, trace id, idempotency key, payload, payload profile и технический статус обработки.

- Реализовать publication API для синхронной фиксации критичных событий вместе с доменным действием через transactional outbox.

- Реализовать outbox/inbox: событие не должно теряться при сбое доставки, повторе запроса или перезапуске worker-а.

- Реализовать subscriptions: модуль или транспорт может подписаться на событие по типу, владельцу, object reference, scope и policy.

- Реализовать delivery attempts: статус, время, канал, handler, результат, ошибка, next retry, количество попыток, trace id.

- Реализовать retry/backoff и deadletter для событийных доставок. Deadletter должен быть видимым, диагностируемым и поддерживать безопасный ручной повтор.

- Реализовать idempotency registry для защиты от повторов UI/API/webhook/Queue и повторной доставки одного и того же события.

- Реализовать payload masking: секреты, персональные данные и скрытые поля не должны попадать в публичный вывод, логи и диагностические отчеты.

- Реализовать интеграцию с Queue для тяжелых обработчиков, с TraceContext для диагностики, с Security для прав просмотра и с HealthCheck для проверки готовности конфигурации.

- Предусмотреть providerконтракт для модулейвладельцев: регистрация типов событий, schemas, handlers, payload profiles, validation и TestA fixtures.

  - Границы Ответственности

- EventBus хранит факт события и управляет доставкой, но не выполняет доменную бизнеслогику за модульвладелец.

- EventBus не является очередью произвольных задач: тяжелое выполнение должно идти через Queue.

- EventBus не заменяет стандартную историю действий 907 и не является пользовательской лентой; такие представления строятся отдельными потребителями.

  - Критерии Приемки

- Критичное событие изменения состояния надежно фиксируется вместе с доменным действием или действие считается незавершенным.

- Необязательная доставка не откатывает уже сохраненную запись, а уходит в retry или dead-letter.

- Повтор одного и того же внешнего или пользовательского действия не создает дубликаты событий.

- Администратор видит состояние outbox, inbox, delivery attempts и dead-letter с безопасной диагностикой.

- Модуль-владелец может добавить новый тип события без изменения ядра EventBus.

  - Проверки И Документация Нужно подготовить TestAсценарии для publication, transactional outbox, inbox, subscription, delivery, retry, deadletter, idempotency conflict, masking, HealthCheck provider и trace propagation. В Help должны быть описаны настройка типов событий, подписок, доставок, recovery и разработка handlers.

-

Первый кодовый срез системной событийной шины EventBus.

Сделано: - добавлен модуль EventBus с DTO EventBusEvent и EventBusSubscription; - добавлен реестр типов событий и подписок; - добавлена публикация событий с idempotency key и конфликтом fingerprint; - добавлен dryrun план доставки, deadletter и срез событий по trace id; - добавлена provider-проверка HealthCheck_Self без зависимости от модуля HealthCheck; - добавлены system JSON определения, Help и TestA safe-read.

Границы: EventBus не содержит доменную логику Tasks/Workflow, не заменяет Queue и транспортные модули.

Проверка: TestA EventBus safe-read: total=8, passed=8, failed=0.

## 1. Связанные задачи

### 1.1. 🔗 blocks: I128-2803

[I128-2803] Рабочее место задач и внутренний API Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.2. 🔗 blocks: I128-2805

[I128-2805] SLA, командные очереди и ранжирование задач Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.3. 🔗 blocks: I128-2806

[I128-2806] Системные треды и публичные коммуникации Collaboration Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.4. 🔗 blocks: I128-2807

[I128-2807] История значимых полей FieldHistory Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.5. 🔗 blocks: I128-2808

[I128-2808] Защита публичных каналов AbuseProtection Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.6. 🔗 blocks: I128-2809

[I128-2809] Сохраненные и материализованные фильтры WorkflowFilter Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.7. 🔗 blocks: I128-2810

[I128-2810] Миграция VirtualRef в промышленный контур Tasks Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.8. 🔗 blocks: I128-2811

[I128-2811] Заявительский портал TaskPortal Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.9. 🔗 blocks: I128-2818

[I128-2818] Реализовать наблюдаемость Observability для промышленных модулей Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.10. 🔗 blocks: I128-2820

[I128-2820] Реализовать общесистемную автоматизацию Automation Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.11. 🔗 blocks: I128-2821

[I128-2821] Реализовать рабочие доски WorkflowBoard для workflow-записей Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.12. 🔗 blocks: I128-2822

[I128-2822] Реализовать календарные представления WorkflowCalendar для workflow-записей Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.13. 🔗 blocks: I128-2824

[I128-2824] Расширить NewsFeed для ленты проектной активности workflow-проектов Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.14. 🔗 blocks: I128-2827

[I128-2827] Расширить I128FMail как входящий почтовый канал задач Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.15. 🔗 blocks: I128-2830

[I128-2830] Реестр API-контрактов и профилей внешней интеграции Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.16. 🔗 blocks: I128-2832

[I128-2832] Политики bidirectional sync и conflict resolution в модуле API Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.17. 🔗 blocks: I128-2838

[I128-2838] AI-операции задач в модуле Tasks Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.18. 🔗 blocks: I128-2839

[I128-2839] Реализовать WorkflowApproval для формальных согласований workflow-переходов Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.19. 🔗 blocks: I128-2840

[I128-2840] Реализовать WorkflowDesigner как единую административную студию настройки workflow-проектов Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.20. 🔗 blocks: I128-2793

[I128-2793] Ввести TraceContext для сквозной трассировки операций Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.21. 🔗 relates to: I128-2792

[I128-2792] Зафиксировать runtime-контракт EventBus, Queue и TraceContext Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko