# [I128-2821] Реализовать рабочие доски WorkflowBoard для workflow-записей

Оглавление

# [I128-2821] Реализовать рабочие доски WorkflowBoard для workflow-записей

| Тип | Версия | Статус | Приоритет | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⚙️ Новые возможности | 2026.3 | 🔘 Завершено | Средний | Ilya Mikhaylenko |

Компоненты: Нет
Завершено: 08.09.2026 10:51

- Цель

Нужно реализовать модуль WorkflowBoard для ИРБИС 128. Модуль должен предоставлять универсальные рабочие доски workflowзаписей: колонки, backlog, sprint/timeboxсрезы, swimlanes, WIPлимиты, карточные профили, quick filters и перемещение карточек через доступные workflowпереходы.

Доска должна быть применима к разным workflow-проектам и типам записей, а не только к задачам. Она не является отдельным workflow engine: состояние записи меняется только через WorkflowTransition.

- Состав работ

- Описать и реализовать записи/настройки доски, колонок, swimlanes, WIP-лимитов, backlog, sprint/timebox, карточного профиля, quick filters, move policy и metric profile.

- Строить состав карточек из WorkflowFilter; quick filters должны уточнять уже разрешенную выборку, а не подменять базовый фильтр.

- Отображать на карточке только поля, разрешенные Security и field/view security; открытие карточки должно вести в настроенное подробное WorkflowView.

- При drag/drop выбирать и исполнять доступный WorkflowTransition. Если между статусами несколько переходов, пользователь должен выбрать конкретное действие; если переход требует экран, должен открываться WorkflowScreen.

- Показывать понятную причину отказа, если перемещение запрещено правами, condition, текущим состоянием, WIP-лимитом или board policy.

- Поддержать фоновые пересчеты тяжелых счетчиков и метрик через Queue.

- Публиковать safe board facts в EventBus и safe signals в Observability с TraceContext.

- Добавить HealthCheck-проверки битых ссылок на workflow, статусы, переходы, фильтры, экраны, представления, карточные профили и недостижимые колонки.

  - Границы ответственности

- WorkflowBoard владеет конфигурацией досок, колонок, swimlanes, WIP, backlog, sprint/timebox, card profiles, quick filters, board renderer, board facts и board diagnostics.

- WorkflowTransition владеет фактическим переходом состояния; WorkflowFilter владеет сохраненными/materialized фильтрами; WorkflowView/WorkflowScreen владеют карточками и экранами; Security владеет правами; Queue владеет runtime фоновых заданий; Observability владеет хранением сигналов.

- Tasks поставляет только task-specific card profile, quick filters и доменные ограничения, но не реализует универсальную доску внутри себя.

  - Критерии приемки

- Администратор может создать, скопировать, включить, выключить и настроить доску для workflow-проекта.

- Одна и та же технология досок работает для разных workflow-проектов и типов записей.

- Карточки, колонки и счетчики учитывают права пользователя и не раскрывают скрытые поля.

- Drag/drop не изменяет запись напрямую и всегда идет через WorkflowTransition.

- Недоступный переход или нарушение WIP отображается пользователю с понятной причиной.

- HealthCheck находит некорректные настройки доски до публикации.

  - TestA и Help

- TestA должен покрыть построение доски, фильтры, карточки, права, WIP, backlog, drag/drop, отказ перехода, экран перехода, Queue-пересчет, EventBus facts и TraceContext.

- Help должен содержать руководство администратора и программиста по настройке досок, карточных профилей и диагностике.

## 1. Связанные задачи

### 1.1. 🔗 blocks: I128-2805

[I128-2805] SLA, командные очереди и ранжирование задач Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.2. 🔗 blocks: I128-2840

[I128-2840] Реализовать WorkflowDesigner как единую административную студию настройки workflow-проектов Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.3. 🔗 blocks: I128-2790

[I128-2790] Расширить Workflow* для промышленного контура задач Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.4. 🔗 blocks: I128-2791

[I128-2791] Расширить WorkflowScreen/WorkflowView для публичных ws-форм и представлений Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.5. 🔗 blocks: I128-2793

[I128-2793] Ввести TraceContext для сквозной трассировки операций Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.6. 🔗 blocks: I128-2794

[I128-2794] Реализовать системную событийную шину EventBus Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.7. 🔗 blocks: I128-2795

[I128-2795] Расширить Queue как runtime фоновых заданий, retry и расписаний Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.8. 🔗 blocks: I128-2797

[I128-2797] Расширить Security для проектных прав, полей, действий и аудита доступа Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.9. 🔗 blocks: I128-2798

[I128-2798] Реализовать HealthCheck для workflow-проектов и задач Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.10. 🔗 blocks: I128-2799

[I128-2799] Подготовить TestA-контракты системных JSON и end-to-end сценариев Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.11. 🔗 blocks: I128-2809

[I128-2809] Сохраненные и материализованные фильтры WorkflowFilter Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.12. 🔗 blocks: I128-2814

[I128-2814] Расширить ProfileManager для пользовательских настроек TaskPortal Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko

### 1.13. 🔗 blocks: I128-2818

[I128-2818] Реализовать наблюдаемость Observability для промышленных модулей Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko