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1. Цель Ввести общесистемный контракт TraceContext для сквозной трассировки операций в ИРБИС 128: один trace id должен проходить через UI, API, workflow-переход, событие, фоновое задание, транспорт, лог, HealthCheck и TestA evidence.
1. Контекст TraceContext не является отдельным журналом событий, audit-хранилищем, очередью или доменным модулем. Это легкий платформенный механизм, который позволяет разным модулям связать свои собственные записи диагностики вокруг одной пользовательской или системной операции.
1. Что Нужно Сделать
· Реализовать создание нового trace id для пользовательских действий, API-вызовов, фоновых операций и системных задач.
· Реализовать прием существующего trace id из безопасных источников: HTTP-заголовок, параметр внутреннего API, Queue job, EventBus event, CLI/CI/TestA context.
· Реализовать нормализацию и валидацию trace id: формат должен быть стабильным, коротким для логов, безопасным и не содержать персональные данные, секреты или предметную семантику.
· Реализовать propagation trace id через основные runtimeграницы: controller/action, ObjectModule, workflow transition, postfunction, EventBus publication, Queue job, transport delivery, file operation, log entry, HealthCheck run и TestA report.
· Ввести DTO или сервис TraceContext с понятным API: получить текущий trace id, создать child/scope, передать в downstream operation, сериализовать в безопасный diagnostic payload.
· Ввести provider-контракт TraceDiagnosticProvider: модуль может вернуть безопасный диагностический срез по trace id, не раскрывая скрытые поля и секреты.
· Реализовать fallback для legacy-кода: если trace id отсутствует, система создает новый или помечает диагностический срез как untraced без падения пользовательского действия.
· Реализовать masking/redaction для вывода trace diagnostics.
· Подготовить базовую интеграцию с логами и диагностическими отчетами, чтобы администратор мог искать ошибку по trace id.
2. Границы Ответственности
· TraceContext не должен хранить постоянную доменную историю операций.
· TraceContext не должен заменять 907, EventBus, Queue, Security audit или системные логи.
· Предметные модули сами решают, какие безопасные diagnostic slices они могут отдать по trace id.
2. Критерии Приемки
· Одно действие пользователя получает trace id и этот id виден во всех связанных runtime-артефактах, которые поддерживают TraceContext.
· Повторное выполнение job или delivery attempt сохраняет исходный trace id и при необходимости добавляет внутренний attempt/scope id.
· По trace id можно получить безопасный диагностический отчет без персональных данных, секретов и скрытых полей.
· Отсутствие trace id в legacy-вызове не ломает выполнение.
· TraceContext может использоваться в TestA как evidence key для сквозных сценариев.
2. Проверки И Документация Нужно подготовить TestA-сценарии для создания trace id, приема внешнего trace id, propagation через workflow/EventBus/Queue, fallback, masking и диагностического поиска. В Help для разработчиков нужно описать API TraceContext, правила передачи и ограничения безопасности.
-
Реализован первый срез TraceContext как общесистемного контракта сквозной трассировки.
Что входит: - новый модуль TraceContext без доменной логики Tasks/Workflow; он создает, нормализует и переносит trace id; - контекст запроса и scope id для вложенных операций; - прием входящего trace id только из доверенного carrier, иначе входящее значение сохраняется как external correlation id; - diagnostic provider registry и безопасный TraceDiagnosticReport; - автоматическая инициализация HTTPrequest context и response header XI128TraceId; - добавление trace id в Log::Write без автозагрузки TraceContext из Log; - Helpстраницы и TestAсценарий модуля.
Проверки: - php -l для initsystem.php, modules/Log/api.php и всех файлов modules/TraceContext; - git diff –check; - TestA HTTP: module=TraceContext, total=10, passed=10, failed=0; - ручная HTTPпроверка: irbis128.local возвращает заголовок XI128TraceId.
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