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1. Цель
Нужно расширить Users/Organisations так, чтобы система могла единообразно определять заявителя, организацию, внешнего участника, сотрудника, подрядчика и делегированного представителя для задач и других workflow-процессов.
В системе должен появиться общий applicant resolver. Он должен возвращать стабильный контекст участника процесса без копирования справочников пользователей, организаций и контактов в модуль Tasks или TaskPortal.
1. Что Нужно Сделать
· Описать модель участника процесса: авторизованный пользователь, внешний контакт, организация, подразделение или филиал, представитель организации, подрядчик, сервисная роль.
· Реализовать resolver, который по входному контексту пользователя, публичного токена, контакта или организации возвращает безопасный applicant context.
· Поддержать связь заявителя с организацией и делегирование действия от имени организации, если это разрешено политикой.
· Поддержать проверку подтвержденных контактов: email, телефон или другой доступный канал. Неподтвержденный контакт не должен автоматически давать права на просмотр чужих обращений.
· Поддержать inactive/deleted/merged состояния пользователей, контактов и организаций. Resolver должен возвращать предсказуемый результат и диагностируемую причину отказа.
· Обеспечить API для модулей-потребителей: получить applicant context, проверить принадлежность к организации, проверить право действовать от имени организации, получить безопасное отображаемое имя.
· Исключить хранение task-specific ролей внутри Users/Organisations. Такие роли, как автор задачи, наблюдатель, исполнитель или заявитель конкретной задачи, остаются в Tasks и ссылаются на субъектов через общий resolver.
· Подготовить административную диагностику: битая связь, неподтвержденный контакт, конфликт делегирования, неактивная организация, неоднозначный resolver.
1. Границы Ответственности
Users/Organisations владеет справочниками субъектов, их связями, контактами, состояниями и resolver.
Tasks хранит только роли внутри конкретной задачи и ссылки на субъектов.
TaskPortal строит пользовательский интерфейс и не реализует собственную модель контактов или организаций.
Security принимает окончательное решение о доступе к объектам и полям по переданному контексту.
1. Критерии Приемки
· Модуль возвращает applicant context для авторизованного пользователя, внешнего контакта, организации и делегированного представителя.
· Задача может ссылаться на заявителя и организацию без копирования их справочных данных в запись задачи.
· Публичный портал не раскрывает данные задачи, если контакт не подтвержден или не имеет права действовать от имени организации.
· Неактивный, удаленный или объединенный субъект обрабатывается предсказуемо и попадает в диагностику.
· Resolver не содержит логики конкретного workflowпроекта и не знает бизнесправила Tasks.
· API, Help и TestA-сценарии покрывают основные успешные и отказные сценарии.
-
Реализован первый срез applicant resolver для связки Users/Organisations.
Что сделано: - добавлены __call-функции Users для нормализации заявителя: авторизованный пользователь, внешний подтвержденный контакт, служебная роль; - добавлены __call-функции Organisations для нормализации организации, контактных лиц и объяснимой проверки связи заявителя с организацией; - новые функции не добавлены телами в api.php: там оставлены только PHPDoc @method-декларации по аналогии с Database; - добавлены системные JSONописания resolverконтрактов; - добавлены Help-страницы Users/ApplicantResolver и Organisations/ApplicantResolver; - добавлены safe-read TestA проверки для Users и Organisations.
Границы ответственности: - Users определяет заявителя и безопасное отображаемое имя; - Organisations определяет организационный контекст и связь заявителя с организацией; - Security остается владельцем финального решения доступа; - Tasks/TaskPortal должны только потреблять готовый applicant context.
Проверки: - php -l для всех новых и измененных PHP/inc файлов; - JSON parse для modules/Users/system/applicantresolver.json и modules/Organisations/system/applicantresolver.json; - TestA Users: safe-read, 6/6 passed; - TestA Organisations: safe-read, 6/6 passed; - targeted structural TestA для всех новых __call: passed; - git diff –check: clean.
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