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1. Цель Расширить WorkflowScreen и WorkflowView так, чтобы они могли строить публичные и внутренние формы, списки и карточки объектов workflow-проекта по конфигурации, без показа обычному пользователю редактора he3 и без частной верстки в предметных модулях.
1. Контекст Пользовательские сценарии вроде создания обращения, просмотра списка своих объектов, просмотра карточки и выполнения действия должны настраиваться на уровне WorkflowScreen/WorkflowView. Предметный модуль задает тексты, тип записи, маршрутизацию и доменные post-functions, но базовый renderer, draft, apply, безопасность и маршруты должны быть общими.
1. Что Нужно Сделать
· Ввести модель WorkflowScreen как конфигурируемого экрана ввода на базе ws: экран имеет стабильный ключ, название, версию, область применения, набор поддерживаемых методов ввода и настройки публикации.
· Реализовать публичный renderer ws, который показывает обычную HTML-форму, а не he3. Renderer должен поддерживать ограниченный и безопасный набор методов ввода, достаточный для пользовательских форм.
· Расширить семантику методов ввода 128001 и 128002: настройки таких полей должны задаваться в DopInf в JSON, чтобы форма могла штатно сохраняться без предварительного заполнения техническими форматами.
· Реализовать WorkflowScreenDraft: временное состояние формы, связанное с версией экрана, пользователем или публичной сессией, вложениями и сроком жизни.
· Реализовать штатный apply данных формы в запись через общий workflow/apply-контракт и стандартное сохранение записи, без частного маппинга полей внутри предметного модуля.
· Поддержать загрузку файлов через TemporaryFiles с последующим переносом в постоянное хранилище FT после успешного сохранения.
· Ввести модель WorkflowView для конфигурируемых списков и карточек: заголовок, route, фильтр, колонки, сортировка, пагинация, действия, карточка элемента и варианты отображения.
· Поддержать варианты WorkflowView для desktop, tablet, mobile, print и embed так, чтобы вариант не расширял права пользователя и не дублировал независимую логику.
· Поддержать страницы списка и страницы карточки объекта workflow-проекта, которые могут заменить частные страницы ShowWorker, ShowMyWorker, ShowDone, FAQ и аналогичные страницы предметных модулей.
· Реализовать понятные ошибки для недоступной формы, устаревшей версии draft, нарушения прав, отсутствующего маршрута, ошибки вложения и ошибки сохранения.
2. Границы Ответственности
· WorkflowScreen/WorkflowView не должны содержать предметную логику Tasks, VirtualRef или конкретного типа записи.
· Renderer не должен исполнять произвольный HTML, JavaScript, серверные команды или небезопасные методы ввода из ws.
· Проверка прав на форму, view, поле, действие и вложение должна выполняться через Security.
· Валидация структуры формы и готовности публикации должна быть доступна через HealthCheck.
2. Критерии Приемки
· Публичный пользователь может заполнить форму, созданную из ws, не видя he3.
· Внутренний пользователь может открыть форму действия workflow, заполнить поля, прикрепить файлы и выполнить переход штатным механизмом.
· Изменение версии ws не ломает уже открытый draft: система либо применяет совместимое сохранение, либо показывает понятную ошибку.
· Список объектов строится из WorkflowView с колонками, фильтром, сортировкой, пагинацией и действиями без частной разметки предметного модуля.
· Страница карточки объекта строится по конфигурации и показывает доступные workflow-действия с учетом прав.
· Mobile/print/embed варианты не раскрывают скрытые поля и не дают дополнительных действий.
2. Проверки И Документация Нужно подготовить TestA-сценарии для render/apply/draft, public form, internal action screen, upload staging, устаревшей версии формы, прав на поля, маршрутов view, пагинации и вариантов отображения. В Help должны быть описаны настройка экранов, представлений, публичных форм, маршрутов и безопасных методов ввода.
-
Срез по I128-2791.
Что сделано: - WorkflowScreen получил публичные настройки screen: scope, version, publicEnabled, publicSupportedWidgets, draftTtl. - Добавлен ObjectDataWorkflowScreenDraft с payload, TTL и диагностическими 1288-индексами. - RenderPublicForm и ApplyPublicFormToRecord используют общий ValidatePublicFormSchema и ограниченный whitelist input methods. - WorkflowView получил description, canonicalRoute и variants для desktop/tablet/mobile/print/embed без расширения прав. - Добавлен универсальный page wrapper WorkflowView/ShowCreate; ShowList/ShowRecord приведены к TestA structural contract. - System JSON import/sync поддерживает новые поля screen/view; системный VirtualRef VREF askscreen разрешен как публичная createформа. - Help обновлен для WorkflowScreen и WorkflowView.
Границы среза: - Полный storage pipeline TemporaryFiles > FT остается внешним контрактом I1282796; текущий apply использует штатные storage-binding правила he3 для полей 128001/128002. - WorkflowFilter/materialized filters остаются в I128-2809.
Проверки: - git diff –check: ok. - php -l по измененным api.php, __call, page и TestA файлам: ok. - TestA WorkflowScreen saferead: 202609041040112728cb63, total=3, passed=3. - TestA WorkflowScreen structural: 20260904103822-3f6b7783, total=7, passed=7. - TestA WorkflowView saferead: 2026090410380746db85e1, total=1, passed=1. - TestA WorkflowView structural: 20260904103822-ba9e3231, total=6, passed=6.
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