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1. Цель
Нужно расширить NewsFeed, чтобы он мог формировать ленты проектной активности для workflow-проектов: изменения статусов, комментарии, публикации, вложения, упоминания, значимые изменения полей и системные события.
NewsFeed должен быть projection/materialization layer. Он не должен становиться владельцем событий, комментариев, истории полей, прав или workflow-переходов.
1. Состав работ
· Добавить activity feed profile для workflow-проекта, view/route, аудитории, типов событий, правил группировки, templates, retention и moderation policy.
· Строить ленту из safe events EventBus, FieldHistory, Collaboration и workflow facts, не читая напрямую чужие технические журналы.
· Поддержать фильтрацию и видимость элементов ленты через Security, включая project roles, record access, field visibility и public/cabinet context.
· Поддержать materialized ленту с пересчетом через Queue и инвалидацией при изменении исходных событий.
· Поддержать moderation/hide/pin для опубликованных элементов, если это разрешено profile policy.
· Публиковать safe signals в Observability и HealthCheck-проверки профилей, битых templates, недоступных источников и ошибок materialization.
1. Границы ответственности
· NewsFeed владеет профилями ленты, materialized projections, templates, группировкой, moderation и отображением ленты.
· EventBus владеет событием и доставкой; Collaboration владеет комментариями; FieldHistory владеет diff; Workflow* владеет переходами; Security владеет правами.
· Tasks и TaskPortal только выбирают, какие feed profiles показывать в своих страницах.
1. Критерии приемки
· Лента проекта показывает понятную историю активности без технических payload.
· Пользователь видит только разрешенные события и поля.
· Администратор может настроить профиль ленты без изменения кода.
· Materialized projection пересчитывается через Queue и диагностируется HealthCheck.
· Ошибки источников не ломают страницу, а отображаются как диагностируемое degraded state.
1. TestA и Help
· TestA должен покрыть projection, группировку, права, moderation, Queue materialization, EventBus input, HealthCheck и masked payload.
· Help должен описать activity feed profiles, templates, moderation и диагностику.
-
I1282824: реализован первый кодовый срез расширения NewsFeed для project activity projections workflowпроектов.
Суть изменения: NewsFeed получает общий контракт профилей проекции, правил, шаблонов, materialized activity items, модерации и диагностики. Источник фактов остается внешним (EventBus/доменные события), доменные модули поставляют только safe event DTO/resolver и публичный текст. NewsFeed не реализует бизнеслогику Tasks, не исполняет workflowпереходы и не хранит частное состояние задач.
Куда смотреть: - modules/NewsFeed/api.php: добавлены ObjectDataNewsFeedProjectionProfile, ObjectDataNewsFeedActivityItem, индексы и PHPDoc @method для вынесенных __call операций. - modules/NewsFeed/*_call/*.inc: основной код новых операций живет в *_call: нормализация профиля/правила/элемента, построение projection по безопасным событиям, диагностический отчет, чтение system JSON и HealthCheck-definition. - modules/NewsFeed/__call/Variables.inc: в редактор записи добавлена свернутая секция настройки project activity profile с русскими подсказками. - modules/NewsFeed/system/news*feed*project*activity*definitions.json: системные internal/public profiles, rules, templates, TestA и HealthCheck contract. - modules/NewsFeed/Formats/brief.pft128, modules/NewsFeed/Formats/full.pft128: отображение старых новостных лент сохранено, для новых profile/activity records добавлено краткое и полное представление. - modules/NewsFeed/Help/*: добавлены административное, программистское и эксплуатационное описание. - modules/NewsFeed/Tests/Module.inc: TestA safe-read контракт NewsFeed.module.projectActivityContract.
Проверки: - C:\i128\php\php.exe ~~l для api.php, всех измененных __call и TestAфайлов: ok. - TestA NewsFeed safe-read: 12/12 passed. - system JSON читается: module=NewsFeed, profiles=2, healthChecks=6. - ownerboundary search: нет жестких runtimeвызовов Tasks, EventBus, Collaboration, FieldHistory, Observability из кода NewsFeed. - git diff --check: ошибок нет.
Браузерная проверка не выполнялась: срез добавляет системный контракт, editor metadata, Help и TestA, но не добавляет самостоятельную пользовательскую страницу. Видимые сценарии появятся в модулях-потребителях этого контракта.
1. Связанные задачи
1.1. 🔗 blocks: I128-2793
[I128-2793] Ввести TraceContext для сквозной трассировки операций Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko
1.2. 🔗 blocks: I128-2794
[I128-2794] Реализовать системную событийную шину EventBus Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko
1.3. 🔗 blocks: I128-2795
[I128-2795] Расширить Queue как runtime фоновых заданий, retry и расписаний Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko
1.4. 🔗 blocks: I128-2797
[I128-2797] Расширить Security для проектных прав, полей, действий и аудита доступа Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko
1.5. 🔗 blocks: I128-2798
[I128-2798] Реализовать HealthCheck для workflow-проектов и задач Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko
1.6. 🔗 blocks: I128-2799
[I128-2799] Подготовить TestA-контракты системных JSON и end-to-end сценариев Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko
1.7. 🔗 blocks: I128-2806
[I128-2806] Системные треды и публичные коммуникации Collaboration Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko
1.8. 🔗 blocks: I128-2807
[I128-2807] История значимых полей FieldHistory Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko
1.9. 🔗 blocks: I128-2818
[I128-2818] Реализовать наблюдаемость Observability для промышленных модулей Статус: Завершено | Автор: Ilya Mikhaylenko
